# ПРОЕКТ

# Утверждена

Постановлением Администрации

Среднеольшанского сельсовета

Пристенского района Курской

области

# Программа

комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района

Курской области на 2016- 2032 годы

# Раздел 1. Паспорт

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района

# Курской области на 2016-2032 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2016-_2032 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов" Генеральный план муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области утведжнен Решением Собрания депутатов Среднеольшанского сельсовета от 27.12.2013г. № 39. |
| Заказчик Программы | Администрация Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области |
| Цель Программы | - обеспечение развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Среднеольшанского сельсовет» Пристенского района Курской области и для закрепления населения, повышения уровня его жизни |
| Задачи Программы | - обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры; - обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры; - обеспечить сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры; - обеспечить достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами; - обеспечить эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры; - обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры; - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры; - повышение расчетного уровня обеспеченности населения услугами; - повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016 - 2032 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Сохранение сети учреждений социальной сферы, укрепление их материально- технической базы. Осуществление комплексного строительства объектов обслуживания с учетом нормативов по обеспечению населения объектами социального обслуживания. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 11,4 млн. рублей, в т.ч.: 2016 год – 0; 2017 год – 4,3 млн. рублей; 2018 год – 1,65 млн. рублей; 2019 год – 3,95 млн. рублей; 2020 год – 0,75 млн. рублей; 2021 – 2034 годы – 0,75 млн. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения

Среднеольшанский сельсовет расположен в южной части Пристенского района Курской области. На севере он граничит с Нагольненским и Ярыгинским сельсоветами, на востоке с Ярыгинским сельсоветом, на юге с Белгородской областью, на западе с Бобрышевским сельсоветом. Утвержден  в статусе муниципального образования Законом Курской области № 26-ЗКО от 26.04.2010 г.

Площадь Среднеольшанского сельсовета равна 109,2 км2, что составляет 10,9% площади Пристенского района. Численность населения сельсовета на 01.01.2016г. составила 927 человек, средняя плотность населения – 8,5 чел./км2.

В состав Среднеольшанского сельсовета входят 6 населенных пунктов. Административным центром муниципального образования является село Верхняя Ольшанка с численностью населения  535 человек.

Таблица 1 	Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам)

| № п/п | Населенный пункт | Удаленность от центра МО, км | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Верхняя Ольшанка | 0 | 237 | 535 |
| 2 | с. Средняя Ольшанка | 10 | 135 | 351 |
| 3 | с. Нижняя Ольшанка | 14 | 17 | 21 |
| 4 | х. Остренькое | 18 | 11 | 15 |
| 5 | х. Корытное | 11 | 3 | 4 |
| 6 | х. Серебряное | 15 | 1 | 1 |
| Итого: |  |  | 402 | 927 |

Муниципальное образование имеет хорошее транспортно-географическое  положение. По территории сельсовета проходит участок железной дороги «Москва-Харьков», входящий в состав юго-восточного отделения Московской железной дороги – филиал ОАО "Российские железные дороги" (Курский регион). Межмуниципальные автомобильные дороги связывают сельсовет с районным центром и региональными автодорогами Курской области.

Соседство с Белгородской областью является положительным фактором в силу ее высокого экономического развития.

В 2010 году в соответствии с законом Курской области «О преобразовании некоторых муниципальных образований и внесении изменений в отдельные законодательные акты Курской области» Среднеольшанский сельсовет был преобразован путем объединения граничащих между собой муниципальных образований: муниципальное образование «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области и муниципальное образование «Вышнеольшанский сельсовет» Пристенского района в муниципальное образование «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения

Система социально обслуживания муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения по территории, уровня развития транспортной сети, - и представлена следующими объектами.

Таблица 3

Обеспеченность населения основными учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2016 г.

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  | Количество объектов, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | % обеспеченности |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | - | 0,0 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 65 |  | 2 |
| 3 | Спортивные залы при школах | м2 площ. зала | 600 |  | 2 |
| 4 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,6 |  | 3 |
| 5 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | 2 | - | 2 |
| 6 | Клубы сельских поселений | мест |  |  | 2 |
| 7 | Киноустановки (в ДК) | объект | 0 | 0 | Х |
| 8 | Сельские библиотеки | тыс. единиц хранения |  |  | 2 |
| 9 | Магазины,в том числе: | м2 торг.площ. | 60,6 |  | 3 |
|  | магазины продовольственных товаров | м2 торг.площ. | 60,6 | Х | 3 |
| 10 | Общедоступные столовые, закусочные | м2/мест | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | м2/мест | 120/116 | Х | 2 |
| 12 | Администрация сельсовета | объект | 1 | - | Х |
| 13 | Отделения связи | объект | 2 | 100 | Х |

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в целом обеспеченность сельсовета учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания в целом соответствует нормативным требованиям (СП 42.13330.2011).

Образование и воспитание

Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Структура образовательных учреждений состоит из:

-	дошкольных образовательных учреждений;

-	общеобразовательных школьных учебных заведений.

В Среднеольшанском сельсовете детские дошкольные учреждения отсутствуют.

В сельсовете действуют две общеобразовательных школы: Среднеольшанская СОШ (с.Средняя Ольшанка) и Верхне-Ольшанская СОШ (с.Верхняя Ольшанка).

Проектная мощность школ сельсовета 400 человек, фактически посещают школы 65 учеников. Школы работают в одну смену, средняя наполняемость классов 4 человека.

Здравоохранение и социальное обеспечение

Система здравоохранения Среднеольшанского сельсовета представлена двумя фельдшерско-акушерскими пунктами расположенными в селе Средняя Ольшанка и селе Верхняя Ольшанка.

Первую медицинскую помощь население Среднеольшанского сельсовета получает в фельдшерско-акушерских пунктах, стационарную и профильную медицинскую помощь население получает в районной и областной больницах.

Объекты социальной защиты населения на территории сельсовета отсутствуют.

Спортивные сооружения

На территории Среднеольшанского сельсовета имеются 5 спортивных объектов для занятия физкультурой, в том числе 3 плоскостных сооружения и 2 спортивных зала. Спортивные объекты входят в общеобразовательную систему и расположены в селах Средняя Ольшанка и Верхняя Ольшанка.

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

Учреждения культуры Среднеольшанского сельсовета представлены двумя сельскими домами культуры (МКУК «Средне-Ольшанский Центральный сельский Дом культуры»,  МКУК «Верхнеольшанский Дом культуры»), и двумя библиотеками (МКУК межпоселковая библиотека «Среднеольшанская  сельская библиотека», обособленное подразделение «Вышнеольшанская сельская библиотека»).

Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание

Сфера торговли и бытового обслуживания населения Среднеольшанского сельсовета представлена 1 магазином, 2 павильонами, обшей торговой площадью 60,6 м2. Предприятия общественного питания в сельсовете отсутствуют.

Рынки на территории сельсовета отсутствуют.

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной

Согласно генерального плана МО   произойдет незначительное увеличение численности населения поселения, а, следовательно, и увеличение градостроительной деятельности. В связи с этим можно сделать вывод что на протяжение 2016-2032 годов будет наблюдаться повышенный спрос на социальные услуги.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

По состоянию на 01.01.2016 г.  Среднеольшанский сельсовет Пристенского района Курской области имеет  всю необходимую нормативно-правовую базу, для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов"

Генеральный план муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области

Решение Собрания депутатов Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области от 27 декабря 2013 г. № 39 «Об утверждении сводного заключения на проект Генерального плана  муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района  Курской  области.»

Решение Собрания депутатов Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области 02 апреля 2014 г. № 13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района  Курской  области»

Постановление администрации Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области от 15 ноября 2013 года № 35 «Об утверждении муниципальной Программы «Устойчивое развитие территории Среднеольшанского сельсовета  Пристенского района  Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Раздел 3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

1. Установка памятного знака погибшим жителям в ВОВ.

2. Строительство детской площадки в с. Верхняя Ольшанка.

3. Строительство детской площадки в с. Средняя Ольшанка.

4. Текущий ремонт МКУК «Верхнеольшанский ДК»

5. Газификация МКУК «Средне-Ольшанский ЦСДК»

6. Текущий ремонт МКУК «Средне-Ольшанский ЦСДК»

7. Ремонт фельдшерско-акушерского пункта с. Средняя Ольшанка.

8. Ремонт фельдшерско-акушерского пункта с. Верхняя Ольшанка.

9. Ремонт здания Администрации Среднеольшанского сельсовета.

10. Газификация Среднеольшанской СОШ в с.Средняя Ольшанка

11. Ремонт водопровода и канализации Среднеольшанской СОШ.

12. Ремонт спортзала и спортивной площадки Среднеольшанской СОШ.

13. Текущий ремонт    Верхне-Ольшанской СОШ (с.Верхняя Ольшанка).

Раздел 4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий и учреждений, заемные средства, средства организаций различных форм собственности,  плата за пользование услугами.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2016 - 2032 годы составляет 11,4 млн. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2016 - 2032 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

В ходе реализации программы поселением будут достигнуты следующие целевые показатели:

- отремонтировано зданий учреждений культуры -  2 шт.

- отремонтировано административных зданий -   1 шт.

- построено детских площадок – 2 шт.

- газифицировано зданий - 2

- отремонтировано зданий ФАП -  2 шт.

- установлен памятный знак  -  1 шт.

- отремонтировано зданий школы – 2 шт.

- отремонтировано спортзалов и спортивных площадок – 1 шт.

Таблица 8

## Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры  2016– 2034 годы

| № п/п | Наименование Мероприятия (проекта) | Тип (реконструкция, проектирование, строительство) | Характеристика мероприятия | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газификация Среднеольшанской СОШ с. Ср. Ольшанка | Строительство | Проектирование, подвод, подвязка, установка оборудования | 4 | 2017 | Улучшение качества социальных услуг | 2018 | 2021 | средства бюджетов всех уровней, инвестиции. |
| 2 | Установка памятного знака с. В. Ольшанка | Строительство | Установка памятного знака | 0,3 | 2017 | Улучшение качества социальных услуг |  |  | Местный бюджет Спонсорская помощь |
| 3 | Строительство детской площадки с. В. Ольшанка | Строительство | Покупка и установка | 0,15 | 2018 | Улучшение качества социальных услуг | 2021 | 2025 | Местный бюджет Спонсорская помощь |
| 4 | Газификация МКУК «Средне- Ольшанский ЦСДК» | Строительство | Проектирование, подвод, подвязка, установка оборудования | 0,5 | 2018 | Улучшение качества социальных услуг | 2019 | 2022 | Местный бюджет Спонсорская помощь |
| 5 | Ремонт водопровода и канализации Среднеольшанской СОШ | Строительство | Проектирование, подвод, подвязка, установка оборудования | 1 | 2018 | Улучшение качества социальных услуг | 2019 | 2022 | средства бюджетов всех уровней, инвестиции |
| 6 | Ремонт спортзала и спортивной площадки Среднеольшанской СОШ | Строительство | Проектирование, подвод, подвязка, установка оборудования | 3 | 2019 | Улучшение качества социальных услуг | 2019 | 2022 | средства бюджетов всех уровней, инвестиции |
| 7 | Строительство детской площадки с Ср. Ольшанка | Строительство | Покупка и установка | 0,15 | 2019 | Улучшение качества социальных услуг | 2021 | 2025 | Местный бюджет Спонсорская помощь |
| 8 | Ремонт административного здания Срнднеольшанского сельсовета с.Ср. Ольшанка | Ремонт | Перекрытие кровли, замена полов, окон, утепление стен и обивка | 0,3 | 2019 | Улучшение качества социальных услуг | 2020 | 2023 | Местный бюджет Спонсорская помощь |
| 9 | Текущий ремонт МКУК «Средне- Ольшанский ЦСДК» | Ремонт | Перекрытие кровли, замена полов, окон, утепление стен и обивка | 0,5 | 2019 | Улучшение качества социальных услуг | 2020 | 2023 | Местный бюджет Спонсорская помощь |
| 10 | Текущий ремонт МКУК «Верхнеольшанский ДК» | Ремонт | Перекрытие кровли, замена полов, окон, утепление стен и обивка | 0,5 | 2020 | Улучшение качества социальных услуг | 2020 | 2023 | Местный бюджет Спонсорская помощь |
| 11 | Ремонт ФАП с. Ср. Ольшанка | Ремонт | Перекрытие кровли, замена полов, окон, утепление стен и обивка | 0,25 | 2020 | Улучшение качества социальных услуг | 2022 | 2024 | средства бюджетов всех уровней, инвестиции |
| 12 | Ремонт ФАП с .В. Ольшанка | Ремонт | Перекрытие кровли, замена полов, окон, утепление стен и обивка | 0,25 | 2021 | Улучшение качества социальных услуг | 2022 | 2024 | средства бюджетов всех уровней, инвестиции |
| 13 | Текущий ремонт Верхне-Ольшанской СОШ с.Верхняя Ольшанка | Ремонт | Покраска стен и полов, замена окон. | 0,5 | 2022 | Улучшение качества социальных услуг | 2023 | 2027 | средства бюджетов всех уровней, инвестиции |

Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Для более качественного функционирования  обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на протяжении срока действия программы необходимо проводить корректировку Правил землепользования и застройки муниципального образования.

План-график мероприятий Программы и целевые показатели

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансирование по годам, млн.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2034 |
| 1 | Газификация Среднеольшанской СОШ с. Ср. Ольшанка |  | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Установка памятного знака с. В. Ольшанка |  | 0,3 |  |  |  |  |
| 3 | Строительство детской площадки с. В. Ольшанка |  |  | 0,15 |  |  |  |
| 4 | Газификация МКУК «Средне- Ольшанский ЦСДК» |  |  | 0,5 |  |  |  |
| 5 | Ремонт водопровода и канализации Среднеольшанской СОШ |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Ремонт спортзала и спортивной площадки Среднеольшанской СОШ |  |  |  | 3 |  |  |
| 7 | Строительство детской площадки с Ср. Ольшанка |  |  |  | 0,15 |  |  |
| 8 | Ремонт административного здания Срнднеольшанского сельсовета с.Ср. Ольшанка |  |  |  | 0,3 |  |  |
| 9 | Текущий ремонт МКУК «Средне- Ольшанский ЦСДК» |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 10 | Текущий ремонт МКУК «Верхнеольшанский ДК» |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 11 | Ремонт ФАП с. Ср. Ольшанка |  |  |  |  | 0,25 |  |
| 12 | Ремонт ФАП с .В. Ольшанка |  |  |  |  |  | 0,25 |
| 13 | Текущий ремонт Верхне-Ольшанской СОШ с.Верхняя Ольшанка |  |  |  |  |  | 0,5 |